附件1

灞桥区新能源汽车公共充电基础设施建设目标任务分解表

| 序号 | 任务 | 充电场站建设目标 |  | 充电桩建设目标 |  | 充电桩年度建设任务分解 |  |  |  |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  |
|  |  | 公用 | 专用 | 公用 | 专用 | 公用 | 专用 | 公用 | 专用 | 公用 | 专用 |  |
| 1 | 总任务 | 13 | 4 | 650 | 200 | 250 | 100 | 250 | 50 | 150 | 50 |  |
| 2 | 充分利用现有资源，在城区内采用立体式充电站(塔楼)、停车场加装等模式建设公共充(换)电设施；继续对大型商超、景区、物流园区、地铁站停车场等公共设施进行改造建设充(换)电场站。 | 13 |  | 650 |  | 250 |  | 250 |  | 150 |  | 区住建局 资源规划灞桥分局 |
| 3 | 持续推进专用充电基础设施建设，保障邮政、环卫、行政机关等专用车辆的充电需求，确保到2022年底车桩比达到2:1。 |  | 1 |  | 50 |  | 30 |  | 10 |  | 10 | 区城管局 区机关事务中心 |
| 4 | 结合“三改一通一落地”工作实际，对有条件、有需求的小区配建一定数量的充电设施，以满足小区业主充电需求。 |  | 3 |  | 150 |  | 70 |  | 40 |  | 40 | 区住建局 |

（2020-2022年）

备注：1.表中充电场站为标准充电场站，每个站建设50个公共充电基础设施，实际建设时可根据实际情况，以每站不少于10个公共充电基础设施进行拆分布局，公共充电基础设施总数量保持不变。

- 各单位年度建设任务，在不影响总任务的情况下，可根据实际情况进行调整。公用充电场站建设直流充电设施，专用充电场站以直流充电设施为主、交流充电设施为辅，实际建设时可根据实际充电需求对比例进行一定调整，公共充电基础设施总数保持不变；

3.鼓励各单位提供场地，由西安城投集团负责建设运营及管理。